UMOWA NR ………

na wykonanie robót budowlano – remontowych Oddziału Intensywnej Terapii Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o.

zawarta w dniu …………………. 2021 r. w Grójcu pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o., z siedzibą w Grójcu przy ulicy ks. Piotra Skargi 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351118, posiadającą nr NIP 797-201-92-61 i numer REGON 142203546, reprezentowaną przez: Joannę Czarnecką – Prezes Zarządu,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………… z siedzibą w ……………… przy ulicy ……………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………… , ….…. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem …..........................., posiadającą numer identyfikacyjny NIP ……………….. , nr REGON ……………….., reprezentowaną przez ………………… - …………………..,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – remontowych w zakresie rozbudowy Oddziału Intensywnej Terapii Zamawiającego o dwa stanowiska, zgodnie z opisem i przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarem robót i złożoną ofertą.

- Wykonawca uznaje, że dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, są wystarczające do zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załączonej do realizacji dokumentacji, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający.

- W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace budowlano - remontowe, które nie zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonanie tych prac nie wymaga zawarcia odrębnej umowy, ani aneksu.

- Wszelkie roboty związane z przełożeniem kabli, sieci i instalacji wod-kan, c.o., i.t.p. czy też konieczności niezbędnego czasowego wyłączenia któregoś z mediów mogą być wykonywane po porozumieniu z Działem Technicznym Zamawiającego, ustalając termin wykonania co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną ich realizacją.

- Wyłączenia z ruchu mogą mieć tylko charakter tymczasowy (kilkugodzinny, nie powodujące zakłóceń w funkcjonowaniu szpitala) na okres potrzebny na dokonanie (wcześniej przygotowanych) niezbędnych podłączeń lub przełączeń. Dłuższe wyłączenia wymagać będą zapewnienia przez Wykonawcę i na jego koszt, zastępczej instalacji tymczasowej wykonanej zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami branżowymi.

- Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym, wynikiem czego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i bezkolizyjne funkcjonowanie szpitala  jako placówki leczniczej.

- Prace będą prowadzone w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 – 20:00.

- W trakcie trwania prac Wykonawca będzie korzystał z ciągów komunikacyjnych wskazanych przez Zamawiającego. Wszelki transport zarówno pracowników, jak i materiałów budowlanych powinien odbywać się wyłącznie windą towarową obsługiwaną przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

§ 2

Terminy

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy następuje z dniem podpisania umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca niezwłocznie po przejęciu terenu wykonywanych prac przystąpi do realizacji przedmiotu umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień …………… roku

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy za pośrednictwem Komisji odbiorowej powołanej zarządzeniem, przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy lub jego upoważnionych przedstawicieli, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentów, których dołączenie do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy, wymagają przepisy prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania gwarancji, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędną dokumentację do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, co stanowić będzie koszt Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi i dokona odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7.

- Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji robót budowlanych:

- Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, ofertą, dokumentacją projektową, nienaruszającymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego  i w ścisłej współpracy z Zamawiającym,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność,

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego działania w zakresie szkód zgłoszonych lub wynikłych  w czasie wykonywania przedmiotu umowy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów,

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

- Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

  - wykonać  przedmiot umowy z należytą starannością i w ścisłej współpracy z Zamawiającym;

  - zapewnić kierownictwo tj. kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i do kierowania robotami budowlanymi,

  - protokolarnie przejąć (w formie protokołu wprowadzenia na teren budowy) teren budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

  - uzgodnić z Zamawiającym plan zabezpieczenia terenu budowy oraz tymczasowych składów magazynowych, zabezpieczeń sanitarno- higienicznych dla pracowników budowy, wywóz nieczystości utrzymania czystości na obiekcie podczas wykonywania prac budowlanych, wywóz odpadów z wyrobów budowlanych i instalatorskich,

  - wykonać wszelkie roboty przygotowawcze wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy,

  - zapewnić na własny koszt wszelkie materiały budowlane i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy,

  - wykonać na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza trenem,

  - dozorować  budowę, chronić jej mienie i utrzymać zabezpieczenia bhp i p.poż,

  - wykonywać na bieżąco prace porządkowe oraz usuwać i wywozić na własny koszt odpady i nieczystości,

  - ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób na terenie objętym wykonywaniem robót budowlanych i montażowych oraz instalacyjnych,

  - stosować wyroby budowlane i instalacyjne zgodnie  z art. 10 Prawa Budowlanego dopuszczone do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Ponadto  zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów fabrycznie nowych wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy,

  - przedkładać Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani przez niego inspektorzy nadzoru mają prawo poprzez wpis w dzienniku budowy w każdym momencie realizacji umowy zażądać użycia materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów,

  - informować  Zamawiającego o przebiegu robót i brać udział w organizowanych przez Zamawiającego naradach  koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych w tym robót ulegających zakryciu, oraz komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, ponosić w pełni koszty przerw w wykonywaniu robót wynikające z technologii i prac na obiekcie w ruchu ciągłym,

  - prowadzić  dokumentację budowy i uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym,

  - przygotować Zamawiającemu dokumenty  i dane pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów częściowego odbioru robót, badań, pomiarów, prawidłowego działania instalacji, zaświadczeń, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i urządzenia,

  - przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne,

  - natychmiastowo usuwać wady i usterki, dokonywać prób, sprawdzeń itp. przeprowadzania odbiorów branżowych,

  - uporządkować przed przystąpieniem do odbioru końcowego terenu budowy,

  - przeszkolenie pracowników Zamawiającego przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji) oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji, wymaganych instrukcji oraz świadectw,

  - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu polisę wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem żądania zapłaty kary umownej i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego,

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy oraz, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Kierownik budowy

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

- Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

§ 6

Podwykonawcy

- W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego i przestawi mu dane podwykonawcy oraz szczegółowy zakres powierzanej mu do wykonania części umowy. Ten sam tryb dotyczy zgłaszania dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę.

- Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej złożyć sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których przedmiot wynika z umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części umowy,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą umową,

- wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w niniejszej umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy i kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy o podwykonawstwo,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

§ 7

Odbiory

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdych prac zanikającej lub które uległy zakryciu.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości  do odbioru.

- Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 3.

- W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Dokonanie odbioru częściowego robót następuje protokołem odbioru częściowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca najpóźniej w dzień odbioru przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

- Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do ich odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają  w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury z tytułu należnego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej umowie.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi.

- Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

- Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

§ 8

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… złotych netto (słownie złotych:…………….) tj. ………………………………złotych brutto (słownie złotych:…………….).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1:

- obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji,

- uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty niezbędne do jej wykonania, w szczególności koszty wszystkich materiałów i  robót wynikających z dokumentacji projektowej, z przedmiaru robót, jak również robót w nim nie ujętych, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, takie jak np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy, a także koszty materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenia należne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku ich udziału w wykonywaniu zamówienia.

- Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy realizowana będzie na podstawie faktury końcowej po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez wad.

- Podstawą wystawienia faktury oprócz protokołu odbioru końcowego, jest oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za wykonane prace.

- Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………..… w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w postaci papierowej do siedziby Zamawiającego, opisanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego po odbiorze końcowym robót.

- Za dzień zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy numer rachunku. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Płatność, o której mowa w ust. 7 nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca oświadcza, że do rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7 prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że podany w ust. 7 rachunek płatniczy jest zgodny z białą listą podatników (tj. wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w toku czynności odbioru robót, w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi lub gwarancji , w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 30% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 10

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ………… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem  …………. miesięcy od dnia spisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Dokument gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń   i instalacji – w ciągu 24 godzin.

- W przypadku odmowy usunięcia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 11

Warunki odstąpienia od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w ciągu 7 dni,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje obowiązków przewidzianych niniejszą umową.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 12

Przedstawiciele stron

- Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie przedstawicielem Zamawiającego w procesie budowlanym, uprawnionym do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy pozostający w ciągłej dyspozycji przez czas realizacji robót.

§ 13

Zmiany umowy

- Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania  zmiany umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy o okres nieprzekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy:

  - w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia,

  - z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw działań administracyjnych.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, w szczególności, okoliczności:

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

- dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych  w ofercie przetargowej, pod warunkiem,  że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, na podstawie uzgodnień przeprowadzonych z Wykonawcą.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

§ 14

Przetwarzanie danych osobowych

            - Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację umowy, w szczególności pracowników czy osób reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i  ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

            - Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych osobowych.

§ 15

Postanowienia końcowe

      - Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe:

- Zamawiający: ……………… (imię i nazwisko), ………….. (telefon), ………….. (fax), ……………….. (e-mail).

- Wykonawca: ………….…… (imię i nazwisko), ……….….. (telefon), ………….. (fax), ……………….. (e-mail).

      - Faktury na piśmie  i wszelkie pisma doręczone będą przez strony na następujący adres:

- Zamawiający …………………………………

- Wykonawca …………………………………. .

      - Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1.

      - Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej Stronie, do której jest adresowane.

      - Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu.

      - Niedopełnienie obowiązku o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub faktura wysłane na adres wskazany w  ust. 2 uznaje się za doręczone.

      - Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa w tym: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

      - Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 do umowy: opis i przedmiar robót.

Załącznik nr 2 do umowy: oferta Wykonawcy.

………………

(data i podpis dyspone

ZAMAWIAJĄCY		                   WYKONAWCA